## Slide 1
設備部
治工具設計課報告
報告人：吳仁中
日期：2026/07/21

## Slide 2
評估中
執行中
暫停
No. | 專案名稱 | 需求單位 | 開始 時間 | 預計完成時間 | 本週工作項目 | 下週工作項目 | 效益 | 負責人
1 | 366 Holder旋入+扭力確認 | 組裝 | 2025/04/01 | 2026/3/31 2026/6/30 | 測試使用電容做濾波的效果。 將目前作業流程中，參數部分拉到UI上變為可調整。 | 新扭力計特性測試。 | 品質穩定 節省人力 技術提升 | 蔡孟堅 苗天恒 吳仁中 李起修
2 | 切割拆解機 | 組裝 | 2025/12/01 | 2026/6/30 | 有限狀態機實驗。 | 實機測試。 | 提升重工效率 技術提升 | 蔡孟堅 苗天恒 吳仁中 李起修
3 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
報告完畢
感謝指教

## Slide 4
※ 鎖附流程改善項目
1.尋邊方法的變更：
影響因素：上下緣抓取的延遲、取得的脈波寬度不一致。
  a) Sensor 1較不穩定，在暫時不調整的情況下，改用Sensor 2。

## Slide 5
※ 鎖附流程改善項目
  b) 原本只有取正/反轉的上緣的中間角度為最終角度； 修改為取正/反轉中心角度後，再取其平均角度為最終角度。
  如右圖為例，新方法最後取得的角度，比舊方法偏左一點，是與觀察到的較為準確。
  c) 結果：
  花瓣辨識成功率幾乎100%，減少重新尋找的時間損失。
  準確度提升。

## Slide 6
※ 鎖附流程改善項目
  2.鎖附流程簡化、減少步驟間不必要的延遲。

## Slide 7
※ 新扭力計無負載測試
新扭力計電路接線已完成(啟修)，無負載靜態測試如下一頁所示。

## Slide 8
※ 新扭力計無負載測試